Umowa o roboty budowlane

Zawarta w Warszawie, w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. między:

Mińska 65 Spółka z o.o. 03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, NIP 1132887319

zwaną dalej Zamawiającym,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z zapytaniem Zamawiającego i ofertą Wykonawcy :

. . . . .

na działce/ w budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

- Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie do   . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu . . . . . dni od przekazania Wykonawcy terenu

budowy i niezbędnych dokumentów.

- Zakończenie robót nastąpi w ciągu . . . . . . . . . . . . . . . .  od przekazania terenu budowy Wykonawcy, lecz nie później niż do ……………………... O zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Inwestora pisemnie lub mailem.

- Dokumentacja

Niezależnie od zapisów poniżej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowaną przez siebie dokumentację.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi dokumentację techniczną (jeżeli jest wymagana). Zamawiający może wnieść pytania lub uwagi do dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania.

  - Po wykonaniu prac , a przed terminem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

- w przypadku wykonywania prac na podstawie dokumentacji projektowej wszelkie zmiany zatwierdzone przez autora projektu,

- w przypadku wykonywania prac na podstawie wytycznych , bez dokumentacji projektowej – miejsce, rodzaj i technologie wykonania prac,

- w każdym przypadku dokumenty świadczące o zastosowaniu materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania na terenie RP ,- dotyczy wszystkich użytych materiałów do realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie . . . . . . dni od otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Inwestor zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub mailem.

- W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 3 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego wystąpienie wad. Jeżeli zaistnieją okoliczności, w których technologia wymusza dłuższe terminy, po przedstawieniu pisemnych argumentów to bezsprzecznie potwierdzających, takie okoliczności zostaną przez Strony przyjęte i uwzględnione.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Udzielona gwarancja nie ogranicza możliwości Zamawiającego z korzystania z rękojmi.

§ 3

Zlecenie robót dodatkowych odbywać się może w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oraz przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy

§ 5

W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz punkt poboru wody wskazując możliwe miejsca poboru/podłączenia się w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

- Prace określone w §1 będą prowadzone w obiekcie czynnym, o czym Wykonawca wie i uwzględnił tę okoliczność składając ofertę.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub faxem Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . netto (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

. . . . . . . . . . . . . . . . brutto (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez strony bezusterkowym protokołe odbioru.

- Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy Wykonawcy

w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej f-ry . Za termin płatności uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego

§ 8

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5%  wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu przekazania terenu robót zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5%  wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) za każdy dzień opóźnienia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych przez drugą ze stron, strona odstępująca od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 9

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Nadzorującym i odbierającym z ramienia Zamawiającego będzie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zmiana Kierownika robót lub przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, wymaga jedynie skutecznego i z wyprzedzeniem powiadomienia drugiej strony o takiej zmianie w formie pisemnej lub mail’owej.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy , z wyłączeniem zapisu § 9 p.3 powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamawiający								Wykonawca