**Umowa o roboty budowlane**

W wyniku przetargu zamieszczonego na stronie PAP zawarta w Warszawie, w dniu ……………….. 2022r. między:

Mińska 65 Spółka z o.o. 03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, NIP 1132887319

reprezentowaną przez:

Sylwię Hołubowicz- Członka Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym,

a Firmą

……………………………………

Reprezentowaną przez :

……………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z zapytaniem Zamawiającego i ofertą Wykonawcy :

Wykonanie uszczelnienia tarasu znajdującego się przy budynku Mińska 65 od strony ul. Mińskiej oraz wykonanie wejścia do zbiornika znajdującego się na poziomie -1 wraz z montażem i uruchomieniem dwóch pomp pływakowych.

Zakres prac opisuje przedmiar robót dołączony do materiałów przetargowych.

§ 2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od przekazania Wykonawcy terenu

budowy i niezbędnych dokumentów.

2. Zakończenie robót nastąpi w ciągu 21 dni od przekazania terenu budowy Wykonawcy. O zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Inwestora pisemnie lub mailem.

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Inwestor zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub mailem.

4. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 3 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego wystąpienie wad. Jeżeli zaistnieją okoliczności, w których technologia wymusza dłuższe terminy, po przedstawieniu pisemnych argumentów to bezsprzecznie potwierdzających, takie okoliczności zostaną przez Strony przyjęte i uwzględnione.

5. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Udzielona gwarancja nie ogranicza możliwości Zamawiającego z korzystania z rękojmi.

§ 3

Zlecenie robót dodatkowych odbywać się może w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę ( z wyłączeniem papy termozgrzewalnej, którą dostarcza Zamawiający) oraz przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy.

§ 5

W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz punkt poboru wody wskazując możliwe miejsca poboru/podłączenia się w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

1. Prace określone w §1 będą prowadzone w obiekcie czynnym, o czym Wykonawca wie i uwzględnił tę okoliczność składając ofertę.

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub faxem Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości :

………………. zł netto (słownie:……………………..)

. ………………. zł brutto (słownie: ………………………….)

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez strony bezusterkowym protokołem odbioru.

4. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy Wykonawcy

Podany na fakturze Wykonawcy terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury . Za termin płatności uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu przekazania terenu robót zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych przez drugą ze stron, strona odstępująca od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 9

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie . . . . . . . . . . . . . tel………………..mail……………………………..

2. Nadzorującym i odbierającym z ramienia Zamawiającego będzie; Paweł Okoń, tel. 602211166

3. Zmiana Kierownika robót lub przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, wymaga jedynie skutecznego i z wyprzedzeniem powiadomienia drugiej strony o takiej zmianie w formie pisemnej lub mail’owej.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy , z wyłączeniem zapisu § 9 p.3 powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamawiający Wykonawca

Zał.

1.– przedmiar

2. – oferta Wykonawcy